## Slide 1: Statut HW CW44

## Slide 2
Terminer slide avec alim + bus de com
Bus de com entre FPGA et MCU ?? SPI
Ref connecteur HV3 samtect
Un plus : sans eval board
Up 4/5 A

## Slide 3: PCB
TOP
BOTTOM
ECRAN
+12 VDC
ON/ OFF
HDMI
USB
Carte MCU
MODULE HV3
MODULE HV3
Alim
Pas à l’échelle !
BNC
HDMI
BNC
LCD
Controleur
SUB
DB9

## Slide 4: Communication
Pas à l’échelle !
+12 VDC
ON/ OFF
USB
SUB
DB9
SPI
SPI
Alim
MODULE HV3
SPI – I2C - UART
HDMI
BNC
MODULE HV3
HDMI
BNC
FTDI / UART
LCD
Controleur
Carte MCU

## Slide 5: Alimentation
Pas à l’échelle !
+12 VDC
ON/ OFF
USB
SUB
DB9
MODULE HV3
3.3 V 1.5 A
HDMI
BNC
MODULE HV3
HDMI
BNC
3.3 V 1.5 A
ECRAN
3.3 V 1.5 A
3.3 V 1.5 A
LCD
Controleur
3.3 V 1.5 A
Carte MCU
Alim

## Slide 6: Alimentation
Regulateur
+ 3.3 V
1.5 A
Regulateur
+ 3.3 V
1.5 A
+12 VDC
MODULE HV3
MODULE HV3
Carte MCU
LCD
Controleur
ECRAN
Protection

## Slide 7: Alimentation
Pas à l’échelle !
+12 VDC
ON/ OFF
USB
SUB
DB9
MODULE HV3
3.3 V 1.5 A
HDMI
BNC
MODULE HV3
HDMI
BNC
3.3 V 1.5 A
ECRAN
3.3 V 1.5 A
3.3 V 1.5 A
LCD
Controleur
3.3 V 1.5 A
Carte MCU
Alim

## Slide 8
Next steps:
  Réalisation d’un PCB avec des « modules » pour validation
  Définir le pinout avec l’équipe SW

## Slide 9
2020
2021
Nov.
Déc.
Janv.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
01
02
03
04
Activité
Routage MCU
Routage module HV3
Definition du pinout MCU avec SW
Routage Alimentation
15/11/2020
Routage driver écran
Définition des choix de l’alimentation
Simulation alimentation

## Slide 10: Connecteur HDMI
Connecteur HDMI Femelle 19 voies Standard Angle droit 40 V c.c.
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-hdmi/8183282/
https://www.we-online.fr/catalog/en/COM_SMT_HORIZONTAL?sq=685119134923&sp=https%3A%2F%2Fwww.we-online.fr%2Fweb%2Ffr%2Fwuerth_elektronik%2Fsearchpage.php%3Fsearch%3D685119134923#685119134923
3D AVAILABLE

## Slide 11: Connecteur BNC
Connecteur BNC, Femelle, à angle droit, raccordement Traversant, 50Ω, Montage sur CI
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-coaxiaux/5121203/
https://www.te.com/usa-en/product-1-1337542-0.html
3D AVAILABLE

## Slide 12: Ecran tactile
7 inch HDMI LCD
7inch HDMI LCD (B)
  Resolution: 800 x 480
  7” LCD Screen
  Capacitive Touch
  https://www.waveshare.com/7inch-HDMI-LCD-B.htm

## Slide 13: Ecran tactile
Controleur écran
RA8875 Driver Board for 40-pin TFT Touch Displays - 800x480
  https://www.adafruit.com/product/1590

## Slide 15: Connecteur DC
Prise d'alimentation CC Angle droit 24,0 V 5.0A, 9.0mm, Montage panneau
  https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-d-alimentation-dc/1224879/
  https://www.we-online.com/catalog/en/DC_RIGHT_ANGLED_6_4_69410X301002
3D AVAILABLE

## Slide 16: Interrupteur ON/OFF
Commutateur à glissière, Unipolaire à deux directions (1RT), Verrouillable, 3 A @ 250 V c.a, 6 A @ 125 V c.a, Etrier de
https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-a-glissiere/1251854/
https://www.nkkswitches.eu/products/Slides/Slides%20MS/MS12ASW30/
3D AVAILABLE

## Slide 17: Module lattice tachyssema
Micro module industriel - ECP3 - Dual DDR2
HV3 Module | 
FPGA package | fpBGA 672
ECP3 density | 70 / 95 / 150 (Klut 67/92/149)
DDR2 | 2 x 1Gb @ 400MHz
CFI user flash | 512Mb to 1Gb
External I/Os | 32
High speed links | x8 SERDES @3.125Gb/s
Configuration | 32Mb / 64Mb SPI
18 x18 Multipliers | 128 / 128 / 320
Dimensions (mm) | 59 x 62 mm
MICO 32 | Optionally embedded in the device as softcore license free IP
μC-Linux | Optionally embedded in CFI flash
Supply voltage | Single 3.3V

## Slide 18: Carte MCU
STM32 Nucleo-144 development board with STM32F429ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html